Passos e Prazos da Disciplina

# Notas

A disciplina será de acompanhamento do desenvolvimento de um projeto por cada grupo. São 3 notas, sendo elas:

1. Documentação inicial
2. Release 1 (com 3 iterações)
3. Release 2 (com 3 iterações)

# Iniciação

A documentação inicial será:

* Documentação vinda de pj1 (Proposta de desenvolvimento de Software, Atividades e especificações de análise, Atividades e especificações de projeto)
* Documento arquitetural (descrição do projeto arquitetural)
* Plano de riscos (Template em anexo)
* Plano do projeto (template em anexo)
* Planejamento da primeira iteração (template em anexo)
* Deverá ser criado um repositório que eu possa ter acesso para baixar código e documentação (uma pasta para código e outra para a documentação)

# Iterações e Entregas

Entrega a cada iteração:

* Apresentar resultados da iteração que passou (template em anexo)
* Mostrar o que está visível
* Mostrar os testes automatizados (lembrando que item pronto tem que estar testado)
* Plano da nova iteração (mesmo template usado para a primeira iteração)
* Lembrar de alterar no plano de projeto e no de riscos (sempre que necessário) as alterações.

# DATAS DE AULAS

* 21/02 - aula com professor Anderson sobre gerência de configuração a tarde
* 28/02 - a noite - tirar dúvidas sobre cada uma dessas fases (podem ser tiradas por email também, para adiantar)
* 07/03 - a noite - prazo final para tirar dúvidas sobre o possível escopo do projeto (dado que pj1 geralmente define um projeto bem maior e esse será uma parte de pj1)

# DATAS DE ENTREGAS

As datas seguintes serão combinadas separadamente com cada grupo para a entrega das fases, podendo ser virtual em caso de alunos que estejam trabalhando em outra cidade e que teriam que vir só para esse encontro (a combinar comigo como tornar isso viável)

* Até 14/03 - entrega da fase inicial
* Até 28/03 - entrega da primeira iteração
* Até 11/04 - entrega da segunda iteração
* Até 02/05 - entrega da terceira iteração e primeira release (interessante ter algo funcional até este ponto)
* Até 16/05 - entrega da quarta iteração
* Até 30/05 - entrega da quinta iteração
* Até 04/07 - entrega da sexta iteração e da segunda release (projeto final sendo apresentado)

Lembrem de ser reunir com o cliente antes das entregas das fases para que eles validem o que foi combinado.

Caso o aluno não consiga terminar até 04/07, terá mais uma semana (que seria a reposição), entregando 11/07.

Acredito que todos concordem que não existe uma final em pj2, caso algum grupo vá para a final, a nota será repetida na avaliação final.