Dental Helper

**PROPOSTA TÉCNICA**

**CLIENTE**

<nome de seu cliente pessoa física ou jurídica>

**DATA**

<data de disponibilização>

**VALIDADE**

07 dias

1. **APRESENTAÇÃO**

A equipe técnica é composta por graduandos em Análise e desenvolvimento de sistemas e tem desenvolvido diversos produtos de softwares web, desktop e mobile.

1. **OBJETIVOS DO SOFTWARE AO SER IMPLANTADO**

De acordo com a demanda proposta, O sistema pensado apresenta uma solução para suprir às necessidades do cliente em agilizar processos de registro, consultas, anexos e de informações organizacionais dos consultórios.

1. **METODOLOGIA PARA PRODUÇÃO DA ENCOMENDA**

O sistema será desenvolvido utilizando a metodologia ágil onde produto é feito por etapas e ao final de cada etapa, o que foi desenvolvido até então é validado junto ao cliente, assim, verificando se atende suas necessidades.

# ENTREGÁVEIS ASSOCIADOS À ENCOMENDA DO SOFTWARE, INVESTIMENTO E CRONOGRAMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEL\*** | **ATIVIDADES** | **ESTIMATIVA EM DIAS\*\*** |
| Gerenciamento de pacientes  <Módulo Paciente>  <Módulo Tratamento> | O sistema deverá permitir cadastrar, alterar e excluir pacientes, podendo gerenciar seus agendamentos, consultas, assim como registrar a evolução do paciente com os procedimentos realizados e alterar o odontograma de acordo com a necessidade. | 28 |
| Gerenciamento de Finanças  <Módulo Finanças> | O sistema deverá permitir o controle de finanças com o gerenciamento de pagamentos(dos clientes) e de despesas. | 6 |
| Gerenciamento de Profissionais  <Módulo RH> | O sistema deverá permitir o cadastro, alteração e exclusão de funcionários/profissionais para acessar o sistema com suas respectivas funções no sistema. | 4 |
| Gerenciamento de Materiais odontológicos  <Módulo Lista de Compras> | O sistema deverá permitir o cadastro, alteração e exclusão de materiais odontológicos e de lista de compras dos mesmos. | 8 |
| Gerenciamento de Procedimentos  <Módulo Procedimento> | O sistema deverá permitir cadastrar, alterar e excluir procedimentos com suas informações. | 2 |
| Gerenciamento de Agendamento de consultas odontológicas  <Módulo Agendamento> | O sistema deverá permitir realizar, alterar e excluir agendamentos de pacientes, assim como, remarcar e cancelar. | 12 |
| Autenticação de usuários  <Módulo Login> | O sistema deverá permitir a autenticação de usuários(Paciente ou Funcionário) com suas respectivas permissões. | 14 |
| Informações do consultório e de procedimentos  <Módulo Site> | O sistema exibirá informações do consultório e dos procedimentos que poderão ser realizados na clínica odontológica. | 6 |
| Gerenciamento de consultórios  <Módulo Consultórios> | O sistema deverá permitir o gerenciamento de consultórios de acordo com as clínicas que o cliente possui. | 2 |
| Gerenciamento de orçamentos odontológicos  <Módulo Atendimento> | O sistema deverá permitir o cadastro, alteração e exclusão de orçamentos odontológicos. | 6 |
| TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE | A equipe técnica, disponibilizará um treinamento com a duração de 3 horas aos funcionários da clínica, para o uso do software. | 1 |

*\*o entregável é uma parte do software pronta.*

*\*\*essa estimativa é uma previsão baseada na prestação prévia de definições pelo contratante em tempo hábil e sem constantes modificações, assumindo-se a aceitação dessas definições quando da entrega e a inocorrência de impedimentos técnicos.*

# INVESTIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO DE ENTREGÁVEIS

O valor da hora técnica de cada membro da equipe é de R$ 15,00, e cada um trabalhará 4 horas por dia, totalizando 12 horas.

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR DA HORA TÉCNICA (R$)** | R$ 15,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEL** | **ESTIMATIVA EM DIAS\*** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| Módulo Paciente | 22 | 3.960,00 |
| Módulo Tratamento | 6 | 1.080,00 |
| Módulo Finanças | 6 | 1.080,00 |
| Módulo RH | 4 | 720,00 |
| Módulo Lista de compras | 8 | 1.440,00 |
| Módulo Procedimentos | 2 | 360,00 |
| Módulo Agendamento | 12 | 2.160,00 |
| Módulo Login | 14 | 2.520,00 |
| Módulo Site | 6 | 1.080,00 |
| Módulo Consultório | 2 | 360,00 |
| Módulo Atendimento | 6 | 1.080,00 |
| Treinamento | 1 | 0,00 |
| **TOTAL** | **89** | **15.840,00** |

*\*Alterações em definições de um entregável implicam em alteração no prazo e no valor pago pela entrega, por caracterizarem mudança ou um novo item encomendado. Alterações decorrentes de impedimentos/ajustes técnicos não implicam em cobrança adicional. Quaisquer alterações nas estimativas serão previamente comunicadas.*

O cliente deverá pagar o valor de 15% do total do produto para o desenvolvimento ser iniciado, após a entrega o cliente pagará o valor restante podendo parcelar em até 2 vezes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAGAMENTO** | **FORMA DE PAGAMENTO** | **DIAS CORRIDOS\*** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| Início do desenvolvimento | Boleto | 7 | 2.376,00. |
| Parcela 1 | Boleto | 7 | 6.732,00 |
| Parcela 2 | Boleto | 7 | 6.732,00 |

\*previsão de pagamento em dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. Cada valor pago será faturado em nota fiscal e recibo, devendo o cliente concordar que a entrega foi realizada dentro as definições acordadas.

# GARANTIA, CÓDIGO-FONTE, MANUTENÇÃO E ACRÉSCIMO DE FUNCIONALIDADES

O valor cobrado nessa proposta é correspondente a apenas uma instância do software, o que não impede que essa mesma rede de consultórios possa cadastrar novos consultórios pertencentes à mesma rede.

O código fonte não será fornecido, portanto, não poderá ser acrescidas novas funcionalidades por terceiros. Oferecemos garantia de 6 meses após a entrega do software, em caso de falha do sistema. Após os 6 meses será cobrada uma taxa referente a complexidade do problema.