## Slide 1: DENTALHELPER Plano de Iteração
Iteração 5

## Slide 2: Agenda
Objetivos da Iteração
Itens de backlog da Iteração
Papel de cada um
Timeline da Iteração

## Slide 3: Objetivos da Iteração
Desenvolver os módulos:
  Gerenciamento de usuários
  Autenticação e permissão dos usuários

## Slide 4: Itens de backlog da iteração
  Gerenciamento de usuários
  Autenticação e permissão dos usuários

## Slide 5: Papel da Equipe
Ernando Ferreira
  Gerente, back-end, testes, DBA
Leonardo Batista
  Front-end, testes, analista de qualidade

## Slide 6: Timeline da Iteração
Dia 01 (17/05) | Dia 02 (18/05) | Dia 03 (19/05) | Dia 04 (20/05) | Dia 05 (21/05) | Dia 06 (22/05) | Dia 07 (23/05)
Planejamento da iteração | Ajustes da iteração passada |  |  | Implementar testes de unidade | Implementar testes de integração | Realizar teste de sistema
Implementar gerenciamento de Usuários |  |  |  |  |  | Implementar Autenticação e permissão dos Usuários
Dia 08 (24/05) | Dia 09 (25/05) | Dia 10 (26/05) | Dia 11 (27/05) | Dia 12 (28/05) | Dia 13 (29/05) | Dia 14 (30/05)
Implementar Autenticação e permissão dos Usuários |  |  |  |  | Possíveis ajustes |