## Slide 1: DENTALHELPER Plano de Iteração
Iteração 1

## Slide 2: Agenda
Objetivos da Iteração
Itens de backlog da Iteração
Papel de cada um
Timeline da Iteração

## Slide 3: Objetivos da Iteração
Concluir os estudos das tecnologias necessárias
Desenvolver os módulos:
  Gerenciamento de despesas
  Gerenciamento de procedimentos
  Gerenciamento de materiais odontológicos

## Slide 4: Itens de backlog da iteração
Gerenciamento de despesas
  Implementação da dashboard
Gerenciamento de procedimentos odontológicos
Gerenciamento de materiais odontológicos

## Slide 5: Papel da Equipe
Ernando Ferreira
  Back-end, testes
Leonardo Batista
  Gerente, front-end, testes, analista de qualidade
Marcos Fábio
  Back-end, DBA, testes

## Slide 6: Timeline da Iteração
Dia 01 (15/03) | Dia 02 (16/03) | Dia 03 (17/03) | Dia 04 (18/03) | Dia 05 (19/03) | Dia 06 (20/03) | Dia 07 (21/03)
Planejamento da iteração | Implementar gerenciamento de Despesas | Aprimorar conhecimentos em testes (Protractor e SpringBootTest) | Implementar testes de unidade | Implementar testes de integração | Realizar teste de sistema
Implementar gerenciamento de Despesas | Implementar o gerenciamento de Materiais Odontológicos
Dia 08 (22/03) | Dia 09 (23/03) | Dia 10 (24/03) | Dia 11 (25/03) | Dia 12 (26/03) | Dia 13 (27/03) | Dia 14 (28/03)
Implementar testes de unidade | Implementar testes de integração | Realizar teste de sistema | Implementar testes de unidade | Implementar testes de integração | Realizar teste de sistema | Possíveis ajustes
Implementar o gerenciamento de Materiais Odontológicos | Implementar o gerenciamento de Procedimentos Odontológicos | Validação com o cliente | Entrega da iteração